**Group 10 Online Market Project**

+ Create Format Data, Strategy For Project : 5 Hours (Phuoc)

1. **USER :**

+ Sign In (5 Hours) (X .Phuoc)

+ Sign Up (3 Hours) (X.Phuoc)

+ Deposit Money In User Account (4 Hours)

+ Add Vào Giỏ Hàng Để Mua Hàng (5 Hours)

+ Edit Profile Info (4 Hours)

+ View Profile Info (3 Hours)

+ Buy Items (Goods) (22 Hours)

* Cast on Delivery
* Thanh Toán Trực Tiếp (Trừ Vào Tài Khoản)

+ Xem Số Tiền Mình Đã Mua & Lịch Sử In Month (8 Hours)

+ Hủy Đơn Hàng (8 Hours)

1. **Admin**

+ Remove Items (6 Hours) (Sơn)

+ Add Items (6 Hours) (Nguyên )

+ Edit Items (6 Hours) (Sơn)

+ Block & Remove Nick Costumer (5 Hours )

+ Statistic Total Revenue In File CSV (12 Hours )

+ Graphical User Interface ( Menu Graphics ) ( 20 Hours )

\*\*Gom Code Chạy Thành Chương Trình Full : 10 Hours

\*\* Make Video ( English Subtitel ) : 10 Hours